АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  января 2018 года                           № 7                                    п. Роговский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры»

по результатам за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года  №189  «Об утверждении Методических  рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст.27, 47 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе  работ  по результатам  за 2017 год по  муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 года № 212  «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»,  согласно   приложений  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к  настоящему постановлению.

2.  Контроль    за  исполнением  данного постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Администрации

Роговского сельского поселения                                   Т.С. Вартанян

Приложение № 1

к постановлению № 7

от 10.01.2018 г.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры»   отчетный период 12  мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Мероприятия в области транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2018 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский пер.Западный | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2019 г. | - | . | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский ул.Вишневая | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2020 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4. | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в п. Роговский пер.Спортивный | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2019 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Матросский ул.Хуторская | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2020 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2019 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.7 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский пер.Западный | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2020г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.8 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский ул.Вишневая | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2020 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.9 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский пер.Спортивный | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2019 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.10 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Матроссский ул.Хуторская | Администрация Роговского сельского поселения | Срок реализации мероприятия с 2018 г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.11 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский ул. Степная | Администрация Роговского сельского поселения | Реализация мероприятия позволит выполнять работы по капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 2015г. | 2020г. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Администрация Роговского сельского поселения | Изготовлен Проект на капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Степная | 2017 г. | 2017 г. | 797,0 | 796,9 | 796,9 |

Приложение №2

к постановлению № 7

от 10.01.2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №3

к постановлению № 7

от 10.01.2018 г.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области транспортной инфраструктуры » муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Рассвет |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский пер.Западный |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский ул.Вишневая |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский пер.Спортивный |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.5. | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Матросский ул.Хуторская |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Рассвет |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в п. Роговский пер.Западный |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский ул.Вишневая |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский пер.Спортивный |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Матроссский ул.Хуторская |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги а п. Роговский ул. Степная |  | Администрация Роговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры |  | Администрация Роговского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | - | - | Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями. |  | Изготовлен Проект на капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Степная |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению № 7

от 10.01.2018 г.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта |  | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | постановление |  | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.2013г. | 04.10.2013г. |  | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | постановление |  | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 10.01.2018 г. № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013г. №212 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Роговского сельского поселения | 10.01.2018 г. | 10.01.2018г. |  | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение №5

к постановлению № 7                                                                                                                                                                                                                    от 10.01.2018 г.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры»    за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 797,0 | 796,9 |
|  |  | областной бюджет | 749,9 | 749,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 47,1 | 47,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области транспортной инфраструктуры | всего | 797,0 | 796,9 |
|  |  | областной бюджет | 749,9 | 749,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 47,1 | 47,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Рассвет | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский пер.Западный | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский ул.Вишневая | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п. Роговский пер.Спортивный | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в х.Матросский ул.Хуторская | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х. Рассвет | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в п. Роговский пер. Западный | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский ул.Вишневая | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский пер.Спортивный | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в х.Матросский ул.Хуторская | всего | - | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Роговский ул.Степная | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего | 797,0 | 796,9 |
|  |  | областной бюджет | 749,9 | 749,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 47,1 | 47,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |