**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 января 2018 года № 6 п. Роговский**

«Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» по результатам за 2017 год»

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года №189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст.27, 47 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 года № 213 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложений к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение № 1

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

**«Энергоэффективность и развитие экономики»** отчетный период 12 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Роговское сельское поселение**» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2014г. | 2020г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие:  Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2020г. | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п.Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | - | - |  |
| 1.9. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2019г. | - | - | - |  |
| 1.10. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2020г. | - | - | - |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  **«Энергоэффективность и развитие энергетики»** | | | | | | |
| 1. | Потребление электроэнергии | т.кВт.ч. | 89,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 **«Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Роговское сельское поселение»** | | | | | | |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 32,8 |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №3

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «**Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение»** муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов; | Администрация Роговского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов | - |
| 1.2. | Основное мероприятие:  Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | сроки реализации мероприятия после 2020г. |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | сроки реализации мероприятия после 2020г |
| 1.5. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | сроки реализации мероприятия после 2020г |
| 1.6. | Основное мероприятие:  Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | 2018г. | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п.Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | сроки реализации мероприятия после 2020г |
| 1.8 | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 2018г. | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 2019г. | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Основное мероприятие:  Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матроссский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | | |
| 1. | Постановление | | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г. №190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 09.2013г. | 17.09.2013г. | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | | |
| 1 | Постановление | | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г. №188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» | Администрация Роговского сельского поселения | 09.2013г. | 17.09.2013г. | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В.

Приложение №5

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«**Энергоэффективность и развитие энергетики»** за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | | Источники финансирования | | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики» | | всего | | 62,6 | 62,6 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | 62,6 | 62,6 |
| внебюджетные источники | | - | - |
| Подпрограмма 1 | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | | всего | | 62,6 | 62,6 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | 62,6 | 62,6 |
| внебюджетные источники | | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие :  Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов; | | всего | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | | всего | | 62,6 | 62,6 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | 62,6 | 62,6 |
| внебюджетные источники | | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | | всего | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | - |  |
| внебюджетные источники | | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | | всего | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | - | - |
| внебюджетные источники | | - |  |
|  | |  | |
| Основное мероприятие 1.5 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | | всего | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | | всего | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.7 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.8 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Заря | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Рассвет | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет |  | - |
| внебюджетные источники | - | - |