**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 января 2018 года № 6 п. Роговский**

«Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие

 энергетики» по результатам за 2017 год»

 В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013 года №189 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения, руководствуясь ст.27, 47 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 04.10.2013 года № 213 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложений к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение № 1

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

  **«Энергоэффективность и развитие экономики»** отчетный период 12 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Роговское сельское поселение**» |
| 1.1.  | Основное мероприятие:Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов | Администрация Роговского сельского поселения  | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2014г. | 2020г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие:Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2020г. | 62,6  | 62,6 | 62,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | - | - |  - |
| 1.7. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п.Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2018г. | - | - | - |  |
| 1.9. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет  | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2019г. | - | - | - |  |
| 1.10. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | снижение расходов бюджета на оплату энергетичес-ких ресурсов | 2020г. | - | - | - |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа  **«Энергоэффективность и развитие энергетики»**   |
| 1. | Потребление электроэнергии  | т.кВт.ч. | 89,9 |  |  |  |
|  Подпрограмма 1 **«Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования**  **«Роговское сельское поселение»**  |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 32,8 |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №3

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «**Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение»** муниципальной программы |
| 1.1 | Основное мероприятие:Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов; | Администрация Роговского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов |  - |
| 1.2. | Основное мероприятие:Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | Администрация Роговского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  2020г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - |  - |  - |  сроки реализации мероприятия после 2020г. |
| 1.4. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - |  - |   - | сроки реализации мероприятия после 2020г |
| 1.5. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - |   - |   - | сроки реализации мероприятия после 2020г |
| 1.6. | Основное мероприятие:Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матросский | Администрация Роговского сельского поселения | 2018г. | - | - | - |  - |   - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п.Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | - | - | - | - |  - |  - | сроки реализации мероприятия после 2020г |
| 1.8 | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 2018г. | - | - | - |  - |  -  | - |
| 1.9. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 2019г. | - | - | - |  - |  - | -  |
| 1.10. | Основное мероприятие:Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Матроссский | Администрация Роговского сельского поселения | 2020г. | - | - | - |  - |  - |  -  |

Приложение №4

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1.  | Постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г. №190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Роговского сельского поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 09.2013г. | 17.09.2013г. | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление | Постановление Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г. №188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»  | Администрация Роговского сельского поселения | 09.2013г. | 17.09.2013г. | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В.

Приложение №5

к постановлению № 6

от 10.01.2018 г.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

 «**Энергоэффективность и развитие энергетики»** за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего  | 62,6 | 62,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 62,6 | 62,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Роговское сельское поселение» | всего  | 62,6 | 62,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 62,6 | 62,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие :Внедрение энергосберегающих светильников, вт.ч. на базе светодиодов; | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена окон на энергосберегающие в учреждениях социальной сферы | всего  | 62,6 | 62,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 62,6 | 62,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Заря | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - |  |
|  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х.Рассвет | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Разработка ПСД на строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.7 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в п. Роговский | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие1.8 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Заря  | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
|  Основное мероприятие 1.9  | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Рассвет | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Строительство уличного освещения с применением энергосберегающих ламп и установкой счетчиков электроэнергии в х. Матросский | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  |  | - |
| внебюджетные источники | - | - |