РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» октября 2013 года                           № 211                             п. Роговский

Об утверждении муниципальной  программы
Роговского сельского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.09.2013г № 190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1    статьи 27   Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Роговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Роговского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую сектором экономики и финансов О.Л. Однороб.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Глава  Роговского

- сельского поселения                                                            А.М.Кулагин

- Постановление вносит

ст. инспектор ЖКХ

Роговского сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению

от 04.10.2013 г. № 211

Муниципальная программа Роговского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Роговского сельского поселения | – | муниципальная программа Роговского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы | – | Поддержка коммунального хозяйства |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Роговского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс.рублей): 10480,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 3028,2 тыс. рублей; в 2015 году – 1521,7 тыс. рублей; в 2016 году – 1234,7 тыс. рублей; в 2017 году – 3395,5 тыс. рублей; в 2018 году – 200 тыс. рублей; в 2019 году – 600 тыс. рублей; в 2020 году – 500 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 9861,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – в 2014 году – 3028,2 тыс. рублей; в 2015 году – 1521,7 тыс. рублей; в 2016 году – 1234,7 тыс. рублей; в 2017 году – 3395,5 тыс. рублей; в 2018 году – 200 тыс. рублей; в 2019 году – 600 тыс. рублей; в 2020 году – 500 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0 тыс. рублей; в 2015 году – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы

Источником водоснабжения населенных пунктов Роговского сельского поселения являются подземные воды, забор воды осуществляется шестью скважинами. Износ скважин составляет 100 %.

На территории поселения находятся 5 водопроводов на которых установлено 10 водозаборных уличных колонок, 8 пожарных гидрантов установленных в колодцах, 15 смотровых колодца и 4 сбросных колодца.

Вода из водопроводных скважин подается в водонапорные башни конструкции Рожновского. Башни имеют удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

Водопроводные сети состоят из асбестовых, стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 150 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 18,34 км.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основной целью Программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Роговского сельского поселения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Роговского  сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень аммортизации объектов коммунальной инфраструктуры составляет 100 процентов (приложение № 1).

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более  25 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Роговского  сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Роговского сельского поселения.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников;

открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

Показателями реализации программы будут являться:

повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Сроки реализации мероприятий программы – с 2014 по 2020 год.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

- Решение задач обеспечивается  реализацией следующих основных мероприятий (приложение № 2 к муниципальной программе).

Основные мероприятия 2.0 и 2.1 (Разработка ПСД и газификация сельского клуба в х. Матросский) позволит повысить повышение уровня комфорта социально значимого объекта в данном населенном пункте, а также позволит добавить нового потребителя коммунальных ресурсов.

- Основные мероприятия 2.2 и 2.3 (изготовление ПСД и установка очистных модулей воды) позволит  привести в соответствие со стандартами предоставление питьевой воды жителям Роговского сельского поселения.

- Основное мероприятие 2.4 (Бурение артезианской скважины в п. Роговский) позволит снизить нагрузку на  существующие артезианские скважины и  водонапорные башни. Также обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды потребителям.

- Основное мероприятие 2.5 (тампонаж скважины в п. Роговский) необходимо для предотвращения загрязнения,  а также заражения  подземных вод.

- Раздел 4.Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств  областного, местного бюджета и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 10480,2 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 9861,8 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 618,3 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

- Информация о расходах бюджета поселения  на реализацию подпрограммы приведена в приложения № 2 к муниципальной программе.

- Информация о расходах областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе  и по итогам реализации муниципальной  программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации государственной программы производится не реже, чем один раз в год.

Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерной инфраструктуры.

Обязательными условиями для участия в Программе являются:

подтверждение права муниципальной собственности на объекты реконструкции и капитального ремонта (выписка из Реестра муниципальной собственности);

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

наличие программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Отбор проектов в Роговском сельском поселении определяется исходя из расчета основных показателей состояния системы водоснабжения, отраженных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Доля софинансирования субсидий из областного бюджета определяется в соответствии с постановлениями Правительства «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Выполнение мероприятий муниципальной  программы позволит обеспечить к 2020 году повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими  правилами.

Раздел 7.  Подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства» муниципальной программы Роговского сельского поселения

Раздел 7.1  Паспорт подпрограммы «Поддержка коммунального хозяйства» муниципальной программы Роговского сельского поселения

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Роговского сельского поселения | – | Поддержка коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Роговского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Роговского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Роговского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс.рублей): 8180,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2778,2 тыс. рублей; в 2015 году – 771,7 тыс. рублей; в 2016 году – 1234,8 тыс. рублей; в 2017 году – 3395,5 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – в 2014 году – 2778,2 тыс. рублей; в 2015 году – 771,7 тыс. рублей; в 2016 году – 1234,8 тыс. рублей; в 2017 году – 3395,5 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0 тыс. рублей; в 2015 году – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень амортизации объектов коммунальной инфраструктуры составляет 100 процентов.

Раздел 7.3 Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Поддержка коммунального хозяйства» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Роговского сельского поселения. В связи с практически полным износом водопроводных сетей аварийные ситуации связанные с их порывом случаются часто, что недопустимо.

В результате реализации подпрограммы, водопроводные сети Роговского сельского поселения необходимо привести в надлежащее состояние что позволит:

- Обеспечить бесперебойное предоставление коммунального ресурса;

- Снизить потери при транспортировке питьевой воды;

- Снизить общественную напряженность;

- Повысить качество предоставляемых услуг;

- Снизить затраты на обслуживание водопроводных сетей.

Конкретных сроков выполнения мероприятий подпрограммы не выделяется в связи с отсутствием в полном объёме денежных средств в бюджете Администрации Роговского сельского поселения. Полное выполнение мероприятий зависит от степени финансирования денежных средств из областного бюджета.

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Выполнение запланированных мероприятий согласно приложению №2 к муниципальной программе (основные мероприятия с 1.1. по 1.8) позволит выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Заря, х. Рассвет и п. Роговский.  Ожидаемый результат при выполнении всех мероприятий приведен в разделе 7.3.

Раздел 7.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, местных бюджетов и внебюджетных источников - средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 8180,2 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 8180,2 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Роговского сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

от 04.10.2013г  № 211

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии системы водоснабжения  Роговского сельского поселения по итогам 2012 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество населенных пунктов, имеющих централи-зованный водопровод |  | Обеспеченность населения централи-зованным водоснабжением |  | Среднесуточ-ный отпуск воды населению и бюджето- финанси-руемым организациям | Одиночное протяжение водоводов и водопроводных сетей |  |  | Потери воды |  | Аммортизация вод-ных систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | % | тыс. человек | % | литров/ сутки на 1 человека | всего, км | в том числе нуждается в замене |  | тыс. м3/ год | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км | % |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роговское сельское поселение | 4 | 100 | 1831 | 100 | 90,0 | 18,3 | 12 | 65,6 | 3,1 | 3,8 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

от 04.10.2013г  № 211

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | участники программы | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения | ВСЕГО в том числе по ответственным исполнителям, участникам программы | Х | Х | Х | Х | 3028,2 | 1521,7 | 1234,8 | 3395,5 | 200 | 600 | 500 |
|  |  | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3028,2 | 1521,7 | 1234,8 | 3395,5 | 200 | 600 | 500 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мира п.Роговский (1.8 км) | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 565,2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Победы п.Роговский (0.5 км) | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 157 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Солнечная х.Рассвет (0.8 км) | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  | 251,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная х.Заря (2,2 км) | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  | 690,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мира п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2213 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Победы п. Роговский | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 614,7 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Солнечная х. Рассвет | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  | 983,6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Южная х. Заря | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  | 2704,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.0 | Разработка ПСД на газификацию сельского клубы в х. Матросский Егорлыкского района | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Газификация сельского клубы в х. Матросский Егорлыкского района | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  | 750 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Изготовление ПСД на установку очистных модулей воды на скважины Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Установка очистных модулей воды на скважины Роговского сельского поселения | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | 600 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Бурение артезианской скважины в п. Роговском | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | 400 |
| Основное мероприятие 2.5 | Тампонаж скважины в п. Роговском | Администрация Роговского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

от 04.10.2013г  № 211

Расходы областного бюджета, местного бюджетов

и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Роговского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |