- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля  2014 года                                  № 36                         пос. Роговский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Роговского сельского поселения

на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год»

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 16.04.2012 года № 71 «О Порядке принятия решения о  разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»», руководствуясь статьей 27 Устава  муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 22 октября  2010 года № 236 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского сельского поселения                                      А.М. Кулагин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 11.02.2014 № 36

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2013 год

| Мероприятия | Показатель результативности |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель |  | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнено, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| Содержание сетей уличного освещения | Электроэнергия уличное освещение | Тыс. кВт.час | 87,3 | 75,452 | экономия | 413,6 | 0,0 | 0,0 | 413,6 | 0,0 | 396,6 | 0,0 | 0,0 | 396,6 | 0,0 | 95,89 |
| Содержание мест захоронения | Работы по наведению порядка на территории кладбища | га | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Озеленение | Работы по высадке зеленых насаждений, прочие расходы, относящиеся к мероприятиям по озеленению | га | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие работы по благоустройству | Работы по наведению порядка на территории поселения (вырубка кустарников и сухих деревьев, вывоз мусора, покос травы, побелка и т.д.) | кв.м | 1877 | 1877 | 100 | 377,1 | 0,0 | 0,0 | 377,1 | 0,0 | 374,9 | 0,0 | 0,0 | 374,9 | 0,0 | 99,4 |
| Содержание дорог | Планировка грунтовых дорог, текущий ремонт, очистка от снега, нанесение дорожной разметки и т.д. | км | 8,824 | 8,824 | 100 | 544,4 | 0,0 | 300,0 | 244,4 | 0,0 | 544,3 | 0,0 | 300,0 | 244,3 | 0,0 | 99,98 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1335,1 | 0,0 | 300,0 | 1035,1 | 0,0 | 1315,8 | 0,0 | 300,0 | 1015,8 | 0,0 | 98,55 |

II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения на 2011-2015 годы»

Мероприятия программы в 2013 году предусматривали, что в сферу благоустройства будет направлено средств бюджета поселения по первоначальному плану 605,1  тыс.рублей.

Уточненный план составил 1335,1 тыс. рублей, что превышает первоначальные плановые назначения на 730,0 тыс. рублей. Что показывает, что в течение года возникла необходимость в выделении дополнительных средств за счет средств бюджета поселения  в том числе на содержание сетей уличного освещения (коммунальные услуги) 108,5 тыс. рублей, прочие работы по благоустройству (уборка территории, вывоз мусора, приобретение детских площадок) 377,1 тыс. рублей  и содержание дорог в сумме 244,4 тыс. рублей.

Фактическое же освоение средств составило  1315,8 тыс.руб. Отклонение от уточненного плана составило 19,3 тыс. рублей или 98,6 процента.

Так в результате исполнения программы расходы на содержание сетей уличного освещения составили 95,9 процента, что показывает отклонение фактических показателей от уточненного плана на 17,0 тыс. рублей- образование кредиторской задолженности за декабрь 2013 года.

По направлению прочие работы по благоустройству так же образовалась кредиторская задолженность и отклонения составили 2,2 тыс. рублей, что составляет исполнение уточненных плановых назначений 99,4 тыс. рублей.

Мероприятия по содержанию дорог составили 100 процентное исполнение.

На мероприятия по содержанию мест захоронения и по озеленению, денежных средств при реализации программы в 2013 году не  выделялось, ввиду привлечения населения в том числе молодежи на общественных началах на проведение данных мероприятий.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2013 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоначальный план | План уточненный | факт | Отклонение от первоначального плана тыс. руб. | % исполнения |
| Содержание сетей уличного освещения | 305,1 | 413,6 | 396,6 | 108,5 | 95,9 |
| Содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Озеленение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие работы по благоустройству | 0,0 | 377,1 | 374,9 | 377,1 | 99,4 |
| Содержание дорог | 300,0 | 544,4 | 544,3 | 244,4 | 100,0 |
| Итого: | 605,1 | 1335,1 | 1315,8 | 730,0 | 98,6 |

Степень освоения -98,6%

IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2013 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | достигнуто |
| --- | --- |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния поселения | достигнуто |
| повышение уровня эстетики поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | достигнуто |