- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»  февраля  2014 года                                  № 38                        пос. Роговский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение  безопасности дорожного движения на территории Роговского сельского поселения на 2010-2015 годы»

В соответствии с пунктом 5.10 постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 16.04.2012 года № 71 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь статьей 27 Устава  муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной                                                                                          целевой программе «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на   территории   Роговского  сельского поселения   на 2010-2015 годы», утвержденной  постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 15.04.2010 г.          № 117 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение   безопасности  дорожного  движения  на  территории   Роговского  сельского  поселения   на 2010-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Роговского

сельского поселения                                                   А.М. Кулагин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 13.02.2014 № 38

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной целевой  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории   Роговского  сельского поселения   на 2010-2015 годы» за 2013 год

| Мероприятия | Показатель результативности |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | ед. измерения | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнено, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Прочие |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | Установка дорожных знаков | шт. | 30 | 30 | 0 | 151,9 | - | - | 151,9 | - | 151,9 |  | - | - |  |  | 151,9 | - |  | 100 |
|  | Нанесение дорожной разметки | шт. | 3 | 3 | 0 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 |  | - | - |  |  | 15,0 | - |  | 100 |
|  | Изготовление искусственных неровностий | шт. | 1 | 1 | 0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 |  | - | - |  |  | 30,0 | - |  | 100 |
|  | Установка сигнальных столбиков | шт. | 80 | 80 | 0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 |  | - | - |  |  | 20,0 | - |  | 20,0 |

II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории   Роговского  сельского поселения   на 2010-2015 годы» .

Мероприятия программы в 2013 году предусматривали, что в сферу безопасности дорожного движения будет направлено средств бюджета поселения по первоначальному плану 216,9  тыс.рублей

Фактическое освоение средств составило  216,9 тыс.руб.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Установка дорожных знаков | 151,9 | 151,9 |
| Нанесение дорожной разметки | 15,0 | 15,0 |
| Изготовление искусственных неровностей | 30,0 | 30,0 |
| Установка сигнальных столбиков | 20,0 | 20,0 |
| Итого: | 216,9 | 216,9 |
| Отклонения | 0 | 0 |

Степень освоения -100%

IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2013 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| Количество ДТП | 0 |
| --- | --- |
| Обеспечение специальным оснащением | в полном объёме |
| Количество пострадавших от ДТП | 0 |