АДМИНИСТРАЦИЯ  РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  марта  2016 года                        № 102                        п. Роговский

« О благоустройстве  и санитарной

очистке  территории Роговского

сельского поселения  в  2016  году»

В соответствии с Законом РФ  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  подпунктов 18,19  пункта 1 статьи 8 и руководствуясь Правилами благоустройства территорий Роговского сельского поселения и Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 1  апреля  по 15 ноября 2016 года период  по санитарной очистке территории  Роговского сельского поселения, придорожных полос и улиц с привлечением организаций и предприятий всех форм собственности, а также  населения сельского поселения.

2. Обязать бюджетные учреждения, каждому работнику отработать  по два дня  на санитарной очистке своих территорий и территорий общего пользования в поселении.

3. Рекомендовать  жителям поселения, общественным организациям провести субботники  по санитарной очистке своих территорий  и прилегающих территорий общего пользования.

4. Распределить  территории общего пользования по санитарной очистке между бюджетными учреждениями, общественными организациями.

5. Контроль   над  исполнением возложить на специалиста  по  муниципальному  хозяйству и благоустройству Администрации Роговского сельского поселения.

6. Утвердить комиссию по благоустройству и санитарной очистке территории Роговского сельского поселения. (Приложение 1).

7. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий поселения, в том числе и дорог населённого пункта

(Приложение 2).

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и обнародования.

| Глава Роговского сельского поселения | А.М. Кулагин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Роговского  сельского поселения

от 29.03.2016 года № 102

СОСТАВ
комиссии по благоустройству и санитарной очистке
территории Роговского сельского поселения

Председатель комиссии:
Кулагин Александр Михайлович – Глава Роговского сельского поселения;

Заместитель председателя:
Масюкова  Инга  Николаевна – специалист  по  муниципальному  хозяйству

Члены комиссии:
Воронина  Ирина  Сергеевна – специалист по земельным и имущественным отношениям;

Коробка Ирина Владимировна - депутат Собрания депутатов Роговского сельского поселения (по согласованию)

Кислякова Галина Ивановна –  депутат Собрания депутатов Роговского сельского поселения (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 29.03.2016 года № 102

ПЛАН
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Роговского сельского поселения на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сходов граждан по вопросам санитарной очистки и благоустройству населенных пунктов поселения | До 01.04.2016 | Глава Роговского сельского поселения |
| 2 | Распределение территории общего пользования по санитарной очистке между бюджетными учреждениями, общественными организациями | до 05.04.2016г. | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйству |
| 3 | Объявление конкурса на Лучший двор, Самую чистую улицу | до 10.04.2016г. | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйству |
| 4 | Проведение рейдов комиссией по благоустройству в населенных пунктах | Весь период дважды в месяц | Глава поселения, специалист по муниципальному хозяйству, депутаты Роговского сельского поселения |
| 5 | Составление протоколов по административным нарушениям Правил благоустройства и санитарного содержания территории Роговского сельского поселения. | Весь период | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйству, специалист по земельным и имущественным отношениям Воронина И.С., специалист по ПБ Кулиш Т.В. |
| 6 | Работа по заявлениям граждан и обход с целью выявления фактов загрязнения и пропаганды необходимости санитарной очистки. | Весь период | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйству, специалист по земельным и имущественным отношениям Воронина И.С., |
| 7 | Разработать и принять Постановление по объявлению месячника по благоустройству территории поселения с 29 марта 2016г. | до 29.03.2016г. | Глава поселения А.М. Кулагин, |
| 8 | Организовать и провести дни благоустройства с привлечением жителей поселения и работников общественных организаций всех форм собственности с проведением следующих мероприятий: сезонная уборка от растительного мусора и твердых бытовых отходов, побелка деревьев на прилегающей территории к врачебной амбулатории, магазинам и торговым точкам, территории х. Заря, х. Рассвет, х. Матросский, а также территорий кладбищ х. Заря, х. Рассвет, пос. Роговский | 9,16,23 апреля | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйству |
| 9 | Организовать работу с ИП по разбивке цветочных клумб на прилегающих территориях к магазинам и торговым точкам в населенных пунктах поселения | До 1 мая | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйств, владельцы магазинов и торговых точек |
| 10 | Организовать и осуществить контроль по ликвидации несанкционированных свалок, образовавшихся на территории поселения | Май - октябрь | Масюкова И.Н.– специалист по муниципальному хозяйств |

ПЛАН
мероприятий  по  благоустройству  на  2016  год

| Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по вырубке сухой поросли и побелке деревьев в торцах лесополос |  |  | Апрель-май |  |
| 2. Ямочный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог |  |  | До 1 октября |  |
| 3. Ремонт пешеходных переходов |  |  | До 1 сентября |  |
| 4. Ремонт памятника воинам ВОВ |  |  | До 1 мая |  |
| 5. Уборка мусора в местах общего пользования |  |  | Апрель-октябрь |  |
| 6. Уборка мусора, кошение сорной травы на территории кладбища |  |  | Май-август |  |
| 7. Кошение сорной растительности на территории Роговского сельского поселения |  |  | Май-август |  |
| 8. Отлов бродячих животных |  |  | Весь период |  |
| 9. Обкосы обочин внутрипоселковых автомобильных дорог |  |  | Июнь-август |  |
| 10. Работы по обслуживанию внутрипоселковых автомобильных дорог в зимний период |  |  | Январь-февраль, Ноябрь-декабрь |  |