РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

## АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля  2019 года                   № 56                       пос. Роговский

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения» за отчетный период 2018  год»

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения №1  к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г. № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения»,  пунктом 4  приложения №1   к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава  муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

отчет об исполнении муниципальной программы: «Благоустройство территории Роговского сельского поселения»  за  отчетный период 2018  год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г., согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

оценка эффективности муниципальной программы за отчетный 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения                                         Т.С. Вартанян

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- от  29.04.2019 г №56

Отчет об исполнении муниципальной программы: Благоустройство территории Роговского сельского поселения»  за  отчетный период 2018  год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Роговского сельского поселения | X | X | X | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей Роговского сельского поселения | 2014 | 2018 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по озеленению территории» | Администрация Роговского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения | Реализация мероприятия с 2018 г. | 2018 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | Администрация Роговского сельского поселения | - обеспечить потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения | 2014 | 2018 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | Администрация Роговского сельского поселения | Укрепить здоровье детей, снизить уровень детской травмо- опасности; повысить уровень благоустроенности территории поселения | Реализация мероприятия с 2017 г. | 2018 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | Администрация Роговского сельского поселения | Улучшить освещенность территории Роговского сельского поселения; Привить жителям Роговского сельского поселения к экономности и бережливости энергетических ресурсов на территории поселения | 2014 г. | 2018 | 566,0 | 566,0 | 566,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг» | Администрация Роговского сельского поселения |  | 2018 | 2018 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- от  29.04.2019 г №56

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания жителей Роговского сельского поселения | Улучшена экологическая обстановка | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по озеленению территории» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Роговского сельского поселения | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2017 | 2018 | - обеспечить потребности населения Роговского сельского поселения в наличии мест захоронения | Достигнуто в полном объеме | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | Укрепить здоровье детей, снизить уровень детской травмо- опасности; повысить уровень благоустроенности территории поселения | Достигнуто не в полном объеме | Недостаточное кол-во денежных средств |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2014 | 2018 | Улучшить освещенность территории Роговского сельского поселения; Привить жителям Роговского сельского поселения к экономности и бережливости энергетических ресурсов на территории поселения | Произведена инвентаризация светильников, замена светильников на энергосберегаемые | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг» | Администрация Роговского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | Передать часть полномочий по ритуальным услугам в муниципальный район | Сумма денежных средств передана в полном объеме | Исполнена в полном объеме |

- Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- от  29.04.2019 г №56

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» | Всего | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | бюджет поселения | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустрой- ство» | Всего | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | бюджет поселения | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | Всего | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
|  | бюджет поселения | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по озеленению территории» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | Всего | 566,0 | 566,0 | 566,0 |
|  | бюджет поселения | 566,0 | 566,0 | 566,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- от  29.04.2019 г №56

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | отчетный 2018год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Благоустройство территории Роговского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество высаженных зеленых насаждений | единиц | 110 | 125 | 15 | В связи с отсутствием денежных средств |
| 2. | Доля детских площадок отработавших нормативный срок службы, которые требуется заменить | процент | 50 | 50 | 25 | В связи с недостаточностью денежных средств |
| 3. | Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов | процент | 85 | 95 | 50 | В связи с недостаточностью денежных средств |
| 4. | Доля подворий соответствующих нормам благоустройства в общем количестве подворий поселения | процент | 90 | 90 | 50 | В связи с недостаточностью денежных средств |
| 5. | Процент освещенности территории поселения | единиц | 60 | 60 | 50 | В связи с недостаточностью денежных средств |

- Приложение № 5

- к постановлению Администрации

- Роговского сельского поселения

- от  29.04.2019 г №56

- Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Роговского сельского поселения »за отчетный 2018 год

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации  муниципальной программы «Благоустройство территории Роговского сельского поселения ». Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 1280,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования  программы  учитываются средства бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основными критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации

Показатели эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год

| Наименование показателей эффективности, предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период выполнения показателей эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности отклонение (Пi ф – Пi пл) |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено программой на соответст. период (Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) | Отклонение Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |  |  |
| «Благоустройство территории Роговского сельского поселения» | 2018 | Тыс. руб | 1280,0 | 1280,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 2018 | Тыс. руб | 1280,0 | 1280,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по осуществлению работ, услуг по уборке территории поселения» | 2018 | Тыс. руб. | 697,0 | 697,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по озеленению территории» | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием объемов финансирования на 2018 год |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по реконструкции, ремонту и содержанию различных элементов мест захоронения (кладбище)» | 2018 | Тыс. руб | 15,0 | 15,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие1.4 «Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок» | 2018 | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | - | - | Оценка эффективности не проводится в связи с отсутствием объемов финансирования на 2018 год |
| Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (в том числе оплата коммунальных услуг)» | 2018 | Тыс. руб | 566,0 | 566,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.6 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг» | 2018 | Тыс. руб | 2,0 | 2,0 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной, целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части увеличения объемов финансирования.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

1.  Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.